甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）

2020年度运行维护费项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

信息大厦运行维护费项目是按照省发展改革委和省机关事务局的统一部署，开展信息大厦维修加固改造前期工作，加强基础工作建设，提高内部管理运行水平，创造宽松和谐的工作环境，保障电子政务外网、甘经网业务技术安全工作，同时对外出租可供租赁场地，取得事业收入。

（二）项目绩效目标

- 确保信息大厦正常运维及电子政务外网安全运行。

- （三）项目支出预算执行情况

根据《关于批复2020年省级部门预算及绩效目标的通知》（甘发改办函[2020]6号），2020年信息大厦运行维护费项目预算金额153.00万元，其中：本年一般公共预算财政拨款153.00万元，一般公共预算财政拨款结转、结余资金0.00万元。

2020年信息大厦运行维护费项目实际支出107.00万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出107.00万元，一般公共预算财政拨款结转、结余资金支出0.00万元。

（四）项目开展情况

2020年运行维护费项目紧紧围绕省委省政府和省发展改革委决策部署，充分发挥资源优势，保障信息大厦正常运维及电子政务外网安全运行，具体完成情况如下：

2020年运行维护费项目完成了研究院办公设施维修工作，以及信息大厦抗震安全鉴定和加固改造维修、水电暖正常运维、政务外网正常用电等保障工作；对信息大厦部分暖气进行改造，并配合辖区供热站做好冬季正常供暖保障工作；对信息大厦所有电梯、消防等设施进行维保，并对全体职工进行安全消防知识培训，举行消防演练，确保全体职工提高安全防范的意识。秉承“安全第一”的原则，每天由设备科和保卫科负责人及其他相关人员对信息大厦楼层逐层进行例行安全检查，确保在第一时间发现问题并及时解决，保障各项设施正常安全的运行，并做好相关记录。信息大厦为了预防各种可能发生的意外，要求所有职工24小时通信畅通，提高安全服务意识，确保信息大厦安全生产无事故，保障了电子政务外网、甘经网的正常运行，为租户提供了设施完备、安全的工作场所。

在疫情期间，每日对门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行消毒。要求服务人员、安保人员、清洁人员工作时须佩戴口罩，并与人保持安全距离。建议全体职工佩戴口罩，减少集中开会，控制会议时间，确保做好安全防疫工作。

- 评价工作基本情况

- 评价目的及依据

- 1.评价目的

项目绩效评价是指运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价，是促进政府职能转变，提高资源配置效率，推进政府管理科学化的重要抓手。

本次绩效评价的目的主要是加强项目预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效。通过对项目整体的评价，完善项目实施管理流程，总结经验做法，探析项目的潜在问题，通过对项目投入和产出的合理性分析以及过程管理研究提供解决问题的建议，以探索如何更加合理地管理信息大厦运行维护费。

- 2.评价依据

- 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩[2020]5号）；

- 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）；

- 《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的的通知》（甘财绩【2020】6号）；

- 《甘肃省财政厅关于印发《2020年度甘肃省省直部门预算绩效管理考核办法》和《2020年度甘肃省市（州）预算绩效管理考核办法》的通知》（甘财绩[2021]1号）；

- 《关于批复2020年省级部门预算及绩效目标的通知》（甘发改办函[2020]6号）；

（6） 2020年度部门决算报表;

（7）《甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2019年工作总结及2020年工作要点》；

（8）《甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年工作总结及2021年工作要点》（甘经办[2021]号）；

（二）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法恰当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反应绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、目标结果比较法、公众评判法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅财务资料、项目资料、调查问卷等必要的程序。

（三）评价指标体系

本次绩效评价根据《关于批复2020年省级部门预算及绩效目标的通知》（甘发改办函[2020]6号）省级部门预算项目支出绩效目标表，结合《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的的通知》（甘财绩【2020】6号）2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表，进行项目绩效评价，项目支出绩效评价体系具体如下：

信息大厦运行维护费项目绩效评价的具体评价内容包括预算资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标4个方面，共制定设计4个一级指标，10个二级指标，18个三级指标。综合绩效评价总分值为100分，其中预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

- 绩效评价实施过程

（一）预算资金执行率

- 预算资金执行率总分10分，得分10分，具体如下表：

表1  预算资金执行率得分表

|  | 全年预算数 | 实际支出数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 107.00 | 107.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 107.00 | 107.00 | 100.00% |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |  |  |

- 运行维护费项目2020年度全年预算金额107.00万元，实际支出107.00万元，项目预算资金执行率100%，预算资金全部执行。

- 产出指标

- 产出指标总分50分，实际得分37.17分，具体如下表：

表2  产出指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁场地面积 | 6400㎡ | 2990㎡ | 10 | 4.67 |
|  | 质量指标 | 租赁场地调件达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
|  | 时效指标 | 租赁场地到位及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
|  | 成本指标 | 维修维护费 | 30万元 | 22.65万元 | 8 | 4.48 |
|  |  | 人员工资 | 70万元 | 54.95万元 | 8 | 6.28 |
|  |  | 取暖费 | 40万元 | 2.57万元 | 2 | 0.23 |
|  |  | 水电费 | 60万元 | 7万元 | 2 | 1.51 |

- 1.数量指标

- 2020年信息大厦可供租赁场地总面积6400平方米，按照租赁合同，已签订租赁合同且出租的场地面积2990平方米，出租率46.72%，因部分场地停止租赁，扣4.26分。

- 2.质量指标

- 2020年信息大厦租赁场地调件达标率100%，符合出租标准，不存在安全隐患，不扣分。

- 3.时效指标

- 2020年信息大厦租赁场地到位及时，在租赁合同约定期限内出租相应的场地，按照租赁合同约定收取租赁费，不扣分。

- 4.成本指标

- 2020年运行维护费项目全年预算费用153.00万元，全年实际支出107.00万元，其中：维修维护费22.65万元、人员工资54.95万元、取暖费22.4万元、水电费7万元，未达到预算支出，扣12.83分。

- 效益指标

- 效益指标总分30分，实际得分30分，具体如下表：

表3  效益指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证电子政务外网运行的外部境 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |
|  |  | 受益者满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 |
|  | 社会效益指标 | 场地出租使用率 | 70% | 70% | 5 | 5 |
|  | 环境效益指标 | 对环境的影响 | 可控 | 可控 | 5 | 5 |
|  | 可持续影响 指标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 良好 | 2 | 2 |
|  |  | 人力使用情况 | 20人 | 40人 | 2 | 2 |
|  |  | 部门协调性 | 部门配合度 | 良好 | 2 | 2 |
|  |  | 配套设施完整性 | 完整 | 比较完整 | 2 | 2 |
|  |  | 信息化管理覆盖率 | 提高水平 | 有所提高 | 2 | 2 |

- 运行维护费项目是保证电子政务外网运行的外部环境重要组成部分，保证了电子政务外网运行环境受到了服务对象的高度认可；信息大厦租赁场地干净、整洁，场地出租使用率达到70%以上，对环境的影响可以有效的控制，得到了服务对象满意的评价，今后会更好地为服务对象提供了安全、便捷的办事场所。

- 信息大厦安排档案管理专业人员对相关档案进行管理，要求档案管理人员认真学习宣传、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规努力实现档案管理的规范化和标准化；督促检查指导各部门做好文件材料的形成、积累整理、立卷归档工作；检查验收归档文件材料是否完整、准确、系统是否符合质量要求；认真做好案卷的整理、分类、登记建卡、编号上架等工作；认真做好档案统计工作及档案鉴定销毁的基础工作，对过期档案提出存、毁处理意见；坚守工作岗位，严格执行档案管理的各项规章制度，遵守保密制度和保密纪律确保档案安全。大厦配备管理人员8人，招用合同工、劳务工和派遣人员共计32人，保卫管理员、办公室人员、出租房人员，会计、出纳、水暖工、电工、电梯维修工、收发员（兼防控值班员）每个岗位各安置1-2人，临聘劳务派遣人员保洁工8人，保安人员4人，聘用中级管理人员1人。信息大厦设有综合办公室、财务室、配电室、水电暖电梯维修班、门卫、收发室、监控室、物业管理等办公场地，办公室人员能够做到及时沟通，在工作方面互相配合，协调性良好，有效的完成相关的工作。场地配套设施完整是出租场地的重中之重，为服务对象提供更加安全、便捷的办事场所，信息化管理是各部门核心业务信息化覆盖水平稳步提升的重要组成部分，逐步实现全业务、全流程、全覆盖，在服务对象的同时也取得了较好的经济效益，全年无因租赁场地环境引发相关投诉，有利于帮助城市更好地发展，无扣分项。

- （四）满意度指标

- 满意度指标总分10分，实际得分10分，具体如下表：

- 表4  满意度指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 基本满意 | 满意 | 10 | 10 |

在绩效评价过程中，我们向信息大厦运行维护费项目受益者发放了电子版调查问卷，实际收回20份，了解服务群体对运维费项目建设的满意程度，调查问卷结果显示服务群体平均满意度89分。

四、绩效评价结论与分析

（一）绩效评价结论

我们通过对2020年信息大厦运行维护费项目支出进行绩效评价考核，现将评价考核情况汇总如下：

表5  运行维护费项目绩效评价情况表

| 序号 | 项目 | 资金投入 （10分） | 产出指标 （50分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标（10分） | 综合得分 （100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行维护费项目 | 10 | 37.17 | 30 | 10 | 87.17 |

- （二）偏离绩效目标的原因

- 2020年信息大厦运行维护费项目支出绩效评价总分100分，得分87.17分，扣分项为租赁场地面积、成本控制指标。具体如下：

- 1.信息大厦可供租赁场地总面积6400平方米，2020年实际出租场地面积2990平方米，因部分场地停止租赁，出租率较低。

- 2.因政策原因，部分场地停止出租，维护费用减少，同时因疫情减免部分租金，实际指标减少。

- （三）改进措施

建议进一步合理编制预算，对项目资金的使用有明确的、具体的安排，强化项目资金使用的时间要求，督促项目组加快支付进度，提高资金使用效益，提高信息大厦租赁场地的出租率，增加事业收入。