甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）

2020年电子政务外网运维费项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

- 国家电子政务外网是我国电子政务重要公共基础设施，是服务于各级党委、人大、政府、政协、法院和检察院等政务部门，满足其经济调节、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络,支持跨地区、跨部门的业务应用、信息共享和业务协同。

- 按照中共中央办公厅 国务院办公厅《关于转发<国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见>的通知》(中办发〔2002〕17号)、《转发<国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见>的通知》（中办发〔2006〕18号）关于“整合规范现有网络，逐步建设互联互通、全国统一的公共电子政务网络”和“抓紧建设满足各级政务部门业务应用需要的政务内网和政务外网”等相关要求，2009年4月，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加快推进国家电子政务外网建设工作的通知》（发改高技〔2009〕988号），要求尽快建成覆盖省、市、县三级政务部门的外网一期工程。

- 甘肃省电子政务外网是国家电子政务外网的组成部分，对接国家外网网络在甘肃省内延伸，承接国家外网应用在甘肃省的规划部署。依据中办、国办相关文件要求，2005年7月，甘肃省信息化工作领导小组办公室批准甘肃省信息中心承建甘肃省电子政务外网；省发展改革委对甘肃省电子政务外网建设项目的可研、初设等分别进行了批复；国家发展改革委、国家信息中心安排了补助资金。甘肃省信息中心于2009年开始启动甘肃省电子政务外网（一期）建设工程，2012年1月正式开通运行。现已建成上联国家，省内纵向覆盖省市县三级，横向连接各级政务部门的国家、省、市、县四级政务网络体系（部分市州已延伸到乡、村），支持电子政务业务系统的运行，支持跨部门、跨地区的信息资源共享，支持电子政务业务系统的互联互通和信息交换。

（二）项目绩效目标

目标1：确保已接入外网的多家单位网络畅通，保证政务外网网络7*24小时畅通。

目标2：重点完成国务院办公厅、国家发改委和国家外网管理中心部署在政务外网上的投资项目在线审批监管平台、信用信息平台、12358价格举报系统和公共资源交易平台等应用系统的平稳运行。

目标3：保障国家电子政务外网认证系统甘肃分中心的安全，以及向有关部门发放数字安全认证证书。

目标4：整合资源，不断推进电子政务外网融合发展，包括推进政务专网与外网融合，推动政务信息资源整合共享，加快推进重大应用建设，做好投资趋势监测，加强政务外网运维。

- （三）项目支出预算执行情况

根据《关于批复2020年省级部门预算及绩效目标的通知》（甘发改办函[2020]6号），2020年电子政务外网项目预算金额483.85万元，其中：本年一般公共预算财政拨款400.00万元，一般公共预算财政拨款结转、结余资金83.85万元。

2020年电子政务外网项目实际支出352.22万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出268.37万元，一般公共预算财政拨款结转、结余资金支出83.85万元。

- （四）项目开展情况

- 1.全省电子政务外网运维工作

（1）完成电子政务外网网络运维工作。完成全省电子政务外网广域网、省级城域网、公用网络区和互联网接入区等主要网络的日常运维工作。为接入省电子政务外网的14个市州、兰州新区、86个县区和80多家省级接入单位提供技术支持，积极协调运维公司和设备厂商解决技术故障。全年为各接入单位提供重点保障工作14次，解决各类问题230余次。完成了雪亮工程（部署在电信3枢纽）和紫金云（金昌市接入）的电子政务外网业务IP地址分配工作。

（2）完成电子政务外网省级数据中心机房运维工作。

严格落实岗位责任制，安排值班人员对机房进行7×24小时监控值班，及时处理突发性系统故障。通过现场巡检（每天早、晚各一次）实现机房物理环境的安全管控；通过网管运维系统和动环监控系统对网络、应用、安全、机房环境动力等进行严格的管控和维护，做到不留死角。要求值班人员详细做好值班日志、应对突发事件，做到早发现，及时处理。全年应急处理环境监控系统、门禁系统、机房空调、消防系统、发电机等出现的故障5次，报修设备3次。为部署在电子政务外网上的各类应用系统提供技术保障。

安排技术人员对数据中心两套基础云平台、数十台机架服务器、域名系统等应用支撑环境设备设施进行日常运维和技术支持工作。有力保障了部署在省级数据网管中心的甘肃省投资项目在线审批监管平台、甘肃省省级社会信用信息平台、甘肃省中小企业融资综合信用服务平台（甘肃信易贷）、甘肃省国民经济动员信息管理平台和甘肃省电子政务外网视频会议系统等20多项重点业务应用的正常运行。

（3）完成电子政务外网安全运维工作。完成电子政务外网省级安全体系、主要安全策略的制定和调整；完成各安全域的防火墙、WEB应用网关、流量控制、入侵防御、数据审计和行为审计等各类安全设备的运维。按照国家网络安全有关要求，全年没有发生网络安全责任事故。

- 2.电子政务外网对接联系工作

（1）对接落实国家电子政务外网管理中心的相关工作。

完成国家配发用于与甘肃省电子政务外网对接的两台路由器的相关协调工作。积极对接国家电子政务外网管理中心中央级视频传输骨干网及广域带外管理网建设相关工作。

完成国家电子政务外网安全监测平台对接相关工作。按照国家电子政务外网管理中心的相关工作部署，积极推进甘肃省电子政务外网安全监测平台建设工作，及时向国家报送甘肃省平台相关工作信息。

对国家电子政务外网管理中心通报的涉及我省政务外网的网络与信息安全事件（均发生在各市县外网）进行积极处理和反馈。积极联系协调发生问题的各市县政务外网运维管理单位，协助进行问题处理，并将结果及时反馈给国家，保障外网安全运行。全年共处理相关安全事件19起。

（2）与市县电子政务外网管理单位的对接工作。积极与武威、定西、庆阳、张掖等市州衔接，对市州电子政务外网改造工作提供技术支持。根据各市县外网管理单位提出的申请，为市县外网分配IP地址、域名等资源，有力保障了全省电子政务外网相关工作的开展。

（3）完成与省级外网接入单位对接工作。积极与各省级外网接入单位或潜在的外网接入单位衔接工作，提供技术支持和外网资源保障，推进外网相关业务拓展。

- 3.电子政务外网接入单位拓展工作

积极配合申请接入政务外网的厅局单位，协调甘肃电信全年完成了甘肃省监狱管理局警官培训中心、审计蜀驻兰州特派员办事处、甘肃省森林消防总队、甘肃省医疗保障局、甘肃省出入境边防检查总站和甘肃省红十字会6家单位的政务外网接入工作；协调甘肃电信完成国网甘肃省电力公司政务外网线路迁移工作；与省司法厅联合发布《关于在全省乡镇司法所接入国家电子政务外网有关工作的通知》，协调各市县电子政务外网管理单位完成全省乡镇司法所接入电子政务外网的工作，实现全省司法系统在乡镇级的延伸。

与省审计厅、甘肃档案馆等多家单位进行衔接，介绍我省外网情况，积极促进上述单位在全省或部分地区接入外网，拓展外网覆盖范围。目前，我省电子政务外网已覆盖全省14个市州、兰州新区和86个县区，省级接入部门80多家共计87条线路，市级接入部门1000多家，县级接入部门3500多家。

- 4.数字安全认证工作

甘肃省电子政务外网RA中心承接国家电子政务外网管理中心相关数字认证任务；与省政府办公厅、省发展改革委、省高检、省价监、兰州市大数据局、兰州市住房公积金中心等部门积极开展电子认证注册服务，为各单位相关业务系统持续提供数字安全认证服务；为全省各级政务服务平台提供电子印章电子认证服务。2020年一季度，配合省政府办公厅为全省各级政务服务平台提供电子印章电子认证服务，对推进全省一体化政务服务平台建设及全省电子印章推广应用工作发挥了积极作用。

- 5.相关项目建设工作

（1）甘肃省投资项目在线审批监管平台升级改造工程建设。现已完成项目招投标、软硬件系统部署、平台软件开发、与中央及省内相关平台对接、项目培训等工作，实现了平台的审批项目日常申报、在线审批等功能。项目进入验收阶段。

（2）甘肃省电子政务外网所需省级网络与安全设备升级改造项目建设。现已完成项目招投标、设备安装调试、项目培训、项目初验等工作，进入设备试运行阶段。

（3）甘肃省电子政务外网安全监测平台建设。现已通过委托方式完成了《甘肃省电子政务外网安全监测平台建设方案》编制，下一步将推进项目立项建设工作。

（4）甘肃省电子政务外网省级数据中心升级改造项目建设。现正在编制项目建设方案，下一步将推进项目立项建设工作。

（5）甘肃省电子政务电子认证服务平台建设。现已完成了项目建设方案编制，将积极推进项目立项建设工作。

- 6.课题研究工作

（1）积极开展调研，立足我省电子政务外网现状，进行《电子政务外网二期建设方案》编制工作。方案现已完成编制，等待组织验收。

（2）按照省发展改革委和我院相关要求，依托甘肃省投资项目在线审批监管平台，编制《甘肃省固定资产投资发展趋势监测报告》。全年按时、按期完成报告编写，及时报送，为省发展改革委经济决策提供支持。

- 7.信用信息平台建设情况

- （1）平台建设。已完成14个市级平台和信用网站建设并与省信用平台进行了全量数据共享，兰州市所有县区，敦煌市，平凉市的崆峒、庄浪、静宁、泾川、灵台、崇信、华亭、天水市麦积、秦安等19个县级信用信息共享平台和信用网站建设。

- （2）数据归集。通过多种方式归集各部门、各市州信用信息，经清洗、比对、整理、入库省内各类信用信息近3268万条，累计信源单位5621个，信息共享目录18240条；法人主体数据征集入库209.5万条，自然人主体信息征集入库2366万条；行政处罚43.8万条，行政许可218.9万条（按新标准）；联合奖惩名单信息近17.1万条。

- （3）网站新闻发布。网站更新新闻类信用信息6270多条，累计16002条，网站累计访问量达961.7万人次，接口访问量达170万人次。

- （4）目录清单。厘清省政府数据目录清单，订阅了20个部门38项目录清单。

- （5）信用修复。信用异议处理1088项；完成信用修复1405项。

- （6）信用查询。为精神文明先进评定、公各员录用调任等方面核对信用状况1.2万人次。

- （7）搭建甘肃信易贷平台。为全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力促进全省经济持续健康发展，破解中小微企业融资难、融资贵的难题，依托省信用信息平台开发了甘肃易贷平台，与全省投资项目在线审批监管平台、重大项目库系统、公共资源交易平台、甘肃省中小企业公共服务平台、国家企业信用信息公示系统（甘肃）、信用交通等实现互联互通，整合多部门信用信息，构筑符合中小微企业特点的公共信用综合评价体系，实现了“政银企”信息共享，目前在甘银行业金融机构全部入驻，发布金融产品206项，入驻企业3329家，需求数量1413项，需求金额141.2亿元，授信金额34.6万元。

- （8）对信用中国（甘肃）网站定制云安全防护，确保网站安全运行；完成了省级信用平台等保测评，加强了省级信用平台和信用中国（甘肃）网站及甘肃信易贷平台的运行、维护和管理工作。

- （9）观摩会。参加了2020年全国信用信息共享平台和信用门户网站一体建设视频观摩会，省级信用平台和信用中国（甘肃）网站获得由国家公共信用信息中心颁发的2020年全国信用信息共享平台和信用门户网站一体建设“特色性平台网站”称号。

- （10）双公示评估。在2019-2020年度行政许可和行政处罚等信用信息公开工作评估中排全国12名省投资项目在线审批监管平台建设工作。

8.投资项目在线审批监管平台建设

（1）做好在线平台的日常维护工作。确保平台硬件设备、网络环境和软件系统的正常运行，每日在线解答用户疑问，协调解决政务大厅和各业务部门有关问题，保证投资项目从申报到审批全流程的畅通。

（2）完成在线平台升级改造前期准备工作。2019年12月25日，省发展改革委批复同意在线平台改造升级项目（甘发改高技〔2019〕890号）后，电子政务管理中心立即组织相关人员着手项目招标等前期工作，并于2020年2月10日开始会同一期项目技术支撑单位提前开展需求调研和业务梳理等工作。4月9日完成软件和一期替代硬件招标，中标单位为东软公司。4月20日完成监理招标，中标单位为成都久信公司。2020年6月完成硬件设备、应用支撑产品及系统软件的安装调试工作。

（3）按期完成在线平台升级改造软件系统开发工作。2020年6月至8月，完成在线申报、审批、监管、审批事项管理、综合分析等5个升级子系统和黄河流域项目库、代办制、承诺制、区域评估、模拟审批、PPP项目监测、民间资本推介、省级预算内项目管理、专项债券项目管理、移动端APP、中介服务、电子归档、十大生态产业等13个新建子系统的升级改造工作，并于8月底完成开发上线运行。目前各系统运行平稳。

（4）完成与中央平台及我省各相关部门的对接工作。在线平台完成与中央在线平台、省政务服务平台、国家重大项目库、工程建设项目审批管理系统、省重大项目管理系统、省互联网+监管系统、部门业务办理系统等7项系统对接工作。

（5）组织相关人员对在线平台用户进行了业务培训。2020年7月至9月完成了14个市州及兰州新区的用户应用培训工作，2020年11月完成了省级用户应用培训工作。

（6）完成平台日常申报、审批工作。2020年在线平台共赋码全省审核备项目12104个，总投资14871亿，同比分别增长15%、42%，其中审批类项目5379个，总投资4448亿，核准类项目72个，总投资247亿，备案类项目6653个，总投资10176亿。

（7）按照省发展改革委的要求，完成了全年《甘肃省固定资产投资发展趋势监测报告》编制工作，为有关部门和投资者提供参考。

- 9.其他工作

（1）政务外网视频会议系统运行保障工作，根据会议需求，协调运维单位及时做好视频会议系统和会议室设备的启用和调试工作，保障了会议所需设备运行平稳，各项会议正常进行。

（2）电子政务外网短信平台维护工作。协调三家电信运营商、处理使用过程中的问题，完成短信平台日常维护，配合办公室完成短信发送工作。

（6）整合“甘经网”和研究院门户网站，完成“甘经网”扩容改版，更新部分设备，网络平稳运行，全年发稿近5万条，并对服务器及后台程序、信息系统进行日常维护、系统升级、安全监控等。

（7）在甘肃省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室指导下，制定了《中国一带一路网信息报送工作方案》和《考核制度》，开展中国一带一路网信息报送工作，共报送信息113篇，其中有25篇被选编在中国一带一路网地方动态栏目发布。

- （8）配合省政府办公厅完成政务信息资源整合共享和一体化在线政务服务平台建设工作。依托甘肃省政务数据共享交换平台，完成甘肃省政务信息共享网站升级改版工作。按照国办电子政务办要求，为实现我省健康出行码跨省互信互任，配合省卫生健康委，依托省级数据共享交换平台向国家政务服务平台上报我省防疫健康数据。指导、支撑14个市州及兰州新区和省直有关部门向省级政务服务平台开展政务服务数据汇聚工作。初步建成甘肃省公共数据开放平台，完善14个市州及兰州新区市级开放平台的省级入口，完成我省平台网站域名备案工作；完善省级公共数据开放平台用户体系，完成与甘肃省统一身份认证系统对接，满足不同类型用户实名注册、核验功能。

- 评价工作基本情况

- （一）评价目的及依据

- 1.评价目的

项目绩效评价是指运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价，是促进政府职能转变，提高资源配置效率，推进政府管理科学化的重要抓手。

本次绩效评价的目的主要是加强项目预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效。通过对项目整体的评价，完善项目实施管理流程，总结经验做法，探析项目的潜在问题，通过对项目投入和产出的合理性分析以及过程管理研究提供解决问题的建议，以探索如何更加合理有效支出项目经费。

- 2.评价依据

- 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩[2020]5号）；

- 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）；

- 《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的的通知》（甘财绩【2020】6号）；

- 《甘肃省财政厅关于印发《2020年度甘肃省省直部门预算绩效管理考核办法》和《2020年度甘肃省市（州）预算绩效管理考核办法》的通知》（甘财绩[2021]1号）；

- 《关于批复2020年省级部门预算及绩效目标的通知》（甘发改办函[2020]6号）；

（6） 2020年度部门决算报表;

（7）《甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2019年工作总结及2020年工作要点》；

（8）《甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年工作总结及2021年工作要点》；

（二）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法恰当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反应绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、目标结果比较法、公众评判法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅财务资料、项目资料、调查问卷等必要的程序。

（三）评价指标体系

本次绩效评价根据《关于批复2020年省级部门预算及绩效目标的通知》（甘发改办函[2020]6号）省级部门预算项目支出绩效目标表，结合《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的的通知》（甘财绩【2020】6号）2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表，进行项目绩效评价，项目支出绩效评价体系具体如下：

电子政务外网项目绩效评价的具体评价内容包括预算资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标4个方面，共制定设计4个一级指标，8个二级指标，24个三级指标。综合绩效评价总分值为100分，其中预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

- 绩效评价实施过程

- 资金投入

- 预算资金执行率总分10分，得分7.3分，具体如下表：

- 表1 预算资金执行率得分表

| 项目 | 全年预算数 | 实际支出数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 483.85 | 352.22 | 72.80% | 10 | 7.27 |
| 其中：当年财政拨款 | 400 | 268.37 | 67.09% |  |  |
| 上年结转资金 | 83.85 | 83.85 | 100.00% |  |  |

- （二）产出指标

- 产出指标总分50分，实际得分50分，具体如下表：

- 表2 产出指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接入省级部门数量 | 80 | 81家 | 5 | 5 |
|  |  | 接入市州部门数量 | 1000 | >1000家 | 5 | 5 |
|  |  | 承载重要业务应用系统数量 | 100 | >100项 | 5 | 5 |
|  |  | 接入县级部门数量 | 3500 | >3500家 | 5 | 5 |
|  | 质量指标 | 网络运行畅通日率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
|  |  | 重要业务应用系统稳定率 | 90% | 100% | 5 | 5 |
|  | 时效指标 | 网络互联互通及时性 | 及时 | 7*24小时畅通 | 5 | 5 |
|  |  | 网络运行畅通维护及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
|  | 成本指标 | 400万元运行费 | 400万元 | 268.37万元 | 5 | 5 |

- 1.数量指标

- 电子政务外网运维费项目确保已接入外网的80个省级单位、14个市州1000多个市级单位和86个县区3500多家县级单位网络畅通，保障省级各部门30多项和市县100多个业务系统运行安全。

- 2.质量指标

- 2020年全年为接入省电子政务外网的14个市州、兰州新区、86个县区和80多家省级接入单位提供技术支持，积极协调运维公司和设备厂商解决技术故障。为各接入单位提供重点保障工作14次，解决各类问题230余次。严格落实岗位责任制，安排值班人员对机房进行7×24小时监控值班，及时处理突发性系统故障。通过现场巡检（每天早、晚各一次）实现机房物理环境的安全管控；通过网管运维系统和动环监控系统对网络、应用、安全、机房环境动力等进行严格的管控和维护，“做到不留死角”。安排技术人员对数据中心两套基础云平台、数十台机架服务器、域名系统等应用支撑环境设备设施进行日常运维和技术支持工作。有力保障了部署在省级数据网管中心的甘肃省投资项目在线审批监管平台、甘肃省省级社会信用信息平台、甘肃省中小企业融资综合信用服务平台（甘肃信易贷）、甘肃省国民经济动员信息管理平台和甘肃省电子政务外网视频会议系统等20多项重点业务应用的正常运行。制定和调整电子政务外网省级安全体系、主要安全策略；对各安全域的防火墙、WEB应用网关、流量控制、入侵防御、数据审计和行为审计等各类安全设备进行运维。按照国家网络安全有关要求，全年没有发生网络安全责任事故。网络运行畅通日率达到100%，重要业务应用系统稳定运行。

- 3.时效指标

- 通过现场巡检（每天早、晚各一次）实现机房物理环境的安全管控；通过网管运维系统和动环监控系统对网络、应用、安全、机房环境动力等进行管控和维护；要求值班人员详细做好值班日志、应对突发事件，做到早发现，及时处理。保证政务外网网络7*24小时畅通。全年应急处理环境监控系统、门禁系统、机房空调、消防系统、发电机等出现的故障5次，报修设备3次。为部署在电子政务外网上的各类应用系统提供技术保障。

- 4.成本指标

- 电子政务外网运维费项目2020年全年预算483.85万元，实际支出352.22万元，未超出预算成本。

- （三）效益指标

- 效益指标总分30分，实际得分30分，具体如下表：

- 表3 效益指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务信息资源共享 | 20% | >=30% | 5 | 5 |
|  |  | 改善政府公共服务 | 50% | >=60% | 5 | 5 |
|  |  | 各地方网络的互联互通 | 90% | >=90% | 5 | 5 |
|  |  | 提高行政效率 | 30% | >=50% | 5 | 5 |
|  | 经济效益指标 | 网络利用情况 | 100%利用 | 100%利用 | 3 | 3 |
|  | 生态效益指标 | 项目建设对环境影响 | 无污染 | 无污染 | 2 | 2 |
|  | 可持续影响指标 | 健全性 | =健全 | 健全 | 1 | 1 |
|  |  | 信息共享情况 | =及时准确 | 及时准确 | 1 | 1 |
|  |  | 有关部门协调性 | =协调性 | 100% | 1 | 1 |
|  |  | 政务公开 | =公开程度 | 100% | 1 | 1 |
|  |  | 专业技术人员配备情况 | =是否适应工作需要 | 适应工作需要 | 1 | 1 |

- 1.社会效益指标

- 依托政务外网搭建的省级政务数据共享交换平台实现了与国家共享平台的互联互通。14个市州和兰州新区已经完成与省级平台的对接。27家省直部门初步完成政务资源共享目录整理，已在政务信息共享网站发布，23个部门挂接了共享数据。市州和省直部门累计申请的国家及省级数据共享服务接口有315个通过审核。目前，累计对接联通网上政务服务系统43个，共有42个省直部门以及3家中央在甘单位开通了2426项网上服务事项。数据共享交换平台促进了信息资源共享，减少了政务工作流程及业务流转环节，提供了行政效率。通过信息化手段增强了政府在各方面的监管能力和透明度，有利于经济和社会的稳定发展。

- 2.经济效益指标

- 我省电子政务外网的建设，实现了省市县各部门政务网络的互联互通，避免了多个部门和系统在政务信息化基础设施方面的重复建设，节约了大量建设资金和维护费用，取得了明显的经济效益。通过政务外网安全体系建设，改变传统安全运维依靠大量安全设备堆叠、安全防护点分散、不能形成全面安全监控防御体系的现状，实现对网络安全现状进行全面有效的监测。使安全运维人员能够更快速、准确的定位威胁，有效节约人力和时间成本。可以将先进安全防护技术体系与电子政务外网运行管理制度体系融为一体。用管理手段辅助技术能力发挥应有的作用，用技术手段支撑安全管理制度的落实，技术与管理双管齐下、协同发展、互为补充，有效提升电子政务外网安全防护能力，减少电子政务安全事件发生发生概率。降低政务外网安全风险，节省政务部门信息安全经费，降低灾难风险损失，实现显著的经济效益，有助于节约型政府的建设。

- 3.生态效益指标

- 电子政务外网建设为信息工程，对环境无污染。

- 4.可持续影响指标

- 甘肃省电子政务外网的建设，为全省各级政务部门开展电子政务工作发挥了重要作用，提高了社会公众对政府的满意度。在产生积极社会效益的同时，也取得了较好的经济效益，节省了大量的网络建设和运维资金，降低了行政成本，提高了工作效率。系统承载能力达到设计目标，满足电子政务外网业务需求，将持续保障甘肃省电子政务的运行，为甘肃省创造社会和经济效益。

- （四）满意度指标

- 满意度指标总分10分，实际得分10分，具体如下表：

- 表4 满意度指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 10 |

- 在绩效评价过程中，我们向电子政务外网（甘经网）运维费项目受益者发放了电子版调查问卷，实际收回20份，了解服务群体对向电子政务外网建设的满意程度，调查问卷结果显示服务群体平均满意度94分，无扣分项。

四、绩效评价结论与绩效分析

（一）评价结论

我们通过对2020年电子政务外网运维费项目支出进行绩效评价考核，现将评价考核情况汇总如下：

表5 项目支出绩效评价得分表

| 项目 | 资金投入 （10分） | 产出指标 （50分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标（10分） | 综合得分 （100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子政务外网 运维费 | 7.28 | 46.71 | 30.00 | 10.00 | 93.99 |

- （二）偏离绩效目标的原因

- 2020年经济研究经费项目支出绩效评价总分100分，得分93.99分，扣分项为预算资金执行率。具体如下：

电子政务外网运维费项目支出预算执行率为72.80%，预算执行率偏低。主要原因是政务外网（甘经网）运维费结转131.63万元。2020年电子政务外网按预算安排拨入400万元。因省电子政务外网建设项目（一期）主体框架和主干设备已建成运行近八年时间，需更新维护的设备和软件逐年增多。同时，电子政务推广和应用需要外网接入部门和搭载的应用不断增加。鉴于此，现有外网运维资金总体上是偏紧的。年末结转资金主要属尚未到支付时间的运维项目和合同款，按支出计划，2021年6月前应支付完毕。

- （三）改进措施

- 建议进一步强化项目资金使用的时间要求，督促项目组加快支付进度，提高资金使用效益。继续扩大电子政务外网业务范围，增加市级城域网接入部门和县级接入部门数量，对其提供远程技术支持服务。